# 心迹银龄总体技术规划书

三端协同的老年情感陪伴与关怀分析系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 规划目的 | 统一老人用户端 家属端 管理端的产品边界 技术路线 接口契约和交付节奏 |
| 适用对象 | 产品负责人 老人端负责人 家属端负责人 管理端负责人 后端与模型负责人 测试负责人 |
| 当前版本 | V1.1 增补紧急联络 硬件结合与防跌倒路线 |
| 编制日期 | 2026-09-10 |

本规划书的结论是：系统应建设为“陪伴 Agent、分析 Agent、标准量表、人工关怀和紧急联络”共同构成的闭环。老人端负责温暖、低门槛的交流和一键求助；家属端负责在明确授权范围内理解趋势并采取关心行动；管理端负责关系、授权、风险复核、设备事件和审计。系统不作疾病诊断，也不把聊天全文或日常视频监看作为默认功能。

本文件中的模型能力均定位为辅助筛查和关怀支持。对话内容、视频安全能力、家属访问范围、风险提示和紧急处置均必须以老人本人或合法授权代理人的授权为前提。

项目仓库：https://github.com/JosephHu04/hearttrace-silverage

# 1 建设目标与边界

心迹银龄面向有情感陪伴和家庭联结需求的老年人。系统的目标不是替代心理医生、家庭成员或养老机构，而是让老人更容易获得日常交流，让家属在被授权的范围内发现长期变化，并将需要关注的事项转化为真实的联系、探望或专业转介。

| 建设目标 | 具体结果 |
| --- | --- |
| 适老陪伴 | 老人可通过文字或语音与陪伴 Agent 自然交流，并可主动记录心情、回忆和日常小事。 |
| 家庭联结 | 家属看到授权后的每日摘要、趋势和关怀建议，能记录已联系、已探望、已转介等行动。 |
| 可解释筛查 | 风险提示必须可追溯到量表结果、趋势变化或授权范围内的证据消息。 |
| 紧急联络 | 一键呼救可通知紧急联系人，并将老人交接至已绑定的微信联络或电话路径。 |
| 安全可信 | 实现最小化采集、分级授权、访问审计、数据删除、危机处置和设备安全事件处理。 |

## 产品边界

不输出“已患抑郁症”“确诊心理疾病”等诊断性结论。模型只能给出候选信号、筛查提示和建议下一步。

不默认向家属开放完整聊天全文。默认只提供每日摘要、趋势和经授权的风险相关片段。

不通过情感操纵制造陪伴依赖。陪伴 Agent 需要提示自己是人工智能，并鼓励现实中的家人、朋友和专业支持。

管理端不使用大模型生成管理判断；管理人员只审核系统生成的结构化证据和处置记录。

微信视频功能定位为“引导并交接到微信”，不伪造通话状态或绕过微信客户端权限。是否可直接拉起指定视频通话，必须在目标 Android 设备和微信公开能力范围内完成验证；不可用时退化为打开已绑定联系人页面并由老人确认发起。

防跌倒能力仅用于识别安全事件，不用于家属日常观看。摄像头默认物理可见、可关闭；原始视频不默认保存，只有在明确授权和事件发生时才保留受控的短片段。

# 2 三端职责与权限

| 端 | 核心用户 | 主要功能 | 默认可见数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老人用户端 | 老人 | 陪伴对话 心情记录 回忆互动 标准化筛查 一键呼救 微信视频联络 授权管理 | 本人对话 本人心情 本人授权 |
| 家属端 | 绑定且获授权的家属 | 今日关怀 每日摘要 趋势 风险提醒 紧急联络 陪伴计划 跟进记录 | 授权后的摘要 趋势 片段和紧急事件状态 |
| 管理端 | 运营人员 心理或照护专业人员 | 关系管理 授权核验 风险复核 设备事件处置闭环 审计 模型运营 | 履职所必需的最小数据和设备事件证据 |

## 关系与授权原则

老人和家属的绑定不能只由家属单方发起。应当由老人本人确认；如老人无法自主确认，则由系统记录合法代理人的关系与授权依据。授权项应至少拆分为：聊天保存、情绪分析、家属摘要、风险片段、完整聊天全文、用于模型改进。每个授权均应有状态、版本、签署时间、撤回时间和操作人。

# 3 总体技术架构

比赛阶段采用模块化单体架构。前端可独立部署，后端按领域模块组织；模型调用、语音流、紧急联络、异步分析、数据存储和审计均通过稳定接口衔接。硬件能力通过设备网关接入，而不直接耦合到任一前端。这样既能支持三端并行，又能避免早期微服务带来的部署和调试成本。

| 老人用户端 文字和语音陪伴 心情记录和量表 一键呼救和视频联络 | 核心平台 账号关系和授权 对话服务和记忆 风险引擎和审计 | 家属端 每日关怀摘要 趋势和风险提醒 紧急联络与跟进 |
| --- | --- | --- |
| 语音能力 VAD ASR TTS 流式交互 | 双 Agent 陪伴 Agent 关怀分析 Agent | 管理端 关系和权限 风险和设备事件复核 审计与运营 |
| 关系绑定 老人本人或合法代理人 确认家属关系 | 数据层 PostgreSQL pgvector Redis 对象存储 | 安全能力 加密 访问控制 授权撤回 应急预案 设备身份认证 |

| 层 | 推荐实现 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端层 | Next.js PWA 三个独立应用或三个独立路由组 | 老人端大字体语音优先与一键呼救 家属端趋势与行动 管理端审核与配置 |
| 业务服务层 | FastAPI 模块化单体 | 认证关系 授权 会话 分析 量表 风险 紧急联络 通知 审计 |
| 模型层 | OpenAI compatible 网关 加载本地或云端模型 | 陪伴 Agent 分析 Agent 结构化输出与版本管理 |
| 异步层 | Redis 加 Arq RQ 或 Celery | 会话结束分析 每日汇总 通知发送 重试 |
| 设备层 | Android 触控一体机或平板加设备网关 | 按键 触控 音频 摄像头状态 心跳与跌倒事件上报 |
| 数据层 | PostgreSQL pgvector 对象存储 | 结构化业务数据 受控记忆 向量检索 音频和事件片段可选存储 |
| 安全层 | JWT RBAC 字段级加密 审计日志 | 最小权限 授权校验 访问追踪 导出删除 设备身份认证 |

# 4 模型与风险闭环

建议把“两个大模型”实现为两个独立 Agent，而不是一开始部署两套完全不同的模型权重。MVP 可以共享同一基础模型，通过不同系统提示词、工具权限、温度和输出模式实现分工；后续再根据延迟和效果拆分为不同规模模型。

| 能力 | 陪伴 Agent | 关怀分析 Agent |
| --- | --- | --- |
| 运行时机 | 实时 多轮会话中 | 会话结束后与每日固定时间 |
| 目标 | 倾听 共情 回忆互动 轻量引导 | 汇总趋势 识别候选信号 生成家属摘要 |
| 输入 | 近几轮对话 已授权偏好 当前安全状态 | 授权对话摘要 信号 历史基线 量表 跟进状态 |
| 输出 | 自然语言回复 可调用提醒或求助工具 | 固定 JSON 证据消息 ID 风险建议 置信度 |
| 参数建议 | 低延迟 流式输出 低到中温度 | 异步执行 温度 0 严格 JSON Schema |
| 禁止事项 | 诊断 替代现实关系 诱导依赖 | 直接诊断 只凭单句升高风险 无证据摘要 |

## 风险融合机制

风险等级不能由大模型单独决定。系统应将确定性危机规则、标准化量表和纵向趋势作为三条独立证据，再由规则引擎融合。大模型只提供候选信号和可读摘要。

| 等级 | 典型触发 | 系统动作 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 无异常或短暂低落，无趋势下降 | 生成日常摘要，不推送警报 | 系统 |
| 黄色 | 孤独 低落 睡眠等主题持续出现，或基线轻度下降 | 提示家属温和联系，进入待观察队列 | 家属 |
| 橙色 | 量表提示需关注，多项信号持续恶化，或设备检测到未确认的候选跌倒 | 通知指定家属和管理端，要求确认处置；设备先询问老人是否需要帮助 | 家属与专业人员 |
| 红色 | 明确自伤自杀威胁 其他生命安全危机，或一键呼救和已确认跌倒 | 中断普通对话流程，展示求助内容，通知紧急联系人并启动人工处置 | 应急联系人和专业人员 |

# 5 核心数据与接口契约

三端应先对数据对象和接口达成一致，再并行开发界面。所有读取老人聊天和分析结果的接口都必须由后端在服务端校验关系与授权，前端不能自行决定可见范围。

| 数据对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id role display_name contact | 账号与角色：elder family admin staff |
| elder_family_bindings | elder_id family_id relation status | 老人和家属关系及确认状态 |
| consents | elder_id scope granted revoked_at actor | 粒度授权和撤回记录 |
| conversations messages | session_id message_id role content_encrypted created_at | 加密保存的对话与会话元数据 |
| daily_insights | elder_id date summary topics mood_score evidence_ids model_version | 分析 Agent 的结构化每日结果 |
| screening_results | instrument answers score result completed_at | 固定题目 固定计分的量表结果 |
| emergency_events | elder_id source level contacts status triggered_at | 一键呼救 设备求助与紧急联络处置闭环 |
| devices | device_id elder_id type status last_seen capabilities | 触控终端 摄像头和设备能力绑定与心跳 |
| fall_events | device_id confidence status evidence_ref occurred_at | 本地检测候选跌倒与人工确认记录 |
| risk_events actions | level reasons status reviewer action_at | 心理风险和人工跟进闭环 |
| audit_logs | actor action target metadata created_at | 授权 查看 导出 删除和处置审计 |

## 建议接口清单

| 接口 | 调用端 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/conversations/sessions | 老人端 | 创建会话并校验聊天保存和分析授权 |
| WS /api/realtime/conversation | 老人端 | 流式语音与文本对话 |
| POST /api/screenings | 老人端 | 发起量表，后端下发固定题目 |
| POST /api/emergency/events | 老人端 设备 | 创建一键呼救或设备求助，通知紧急联系人 |
| POST /api/video-link/requests | 老人端 | 读取已绑定联络方式并交接至微信或电话 |
| WS /api/devices/{id}/telemetry | 硬件端 | 上报在线心跳、按键状态和防跌倒候选事件 |
| POST /api/consents | 老人端 管理端 | 创建、变更或撤回分级授权 |
| GET /api/family/elders/{id}/today | 家属端 | 读取当天授权摘要、趋势和待办 |
| GET /api/family/elders/{id}/insights | 家属端 | 读取日 周 月关怀分析结果 |
| POST /api/family/risk-events/{id}/actions | 家属端 | 确认已查看 已联系 已探望 已转介 |
| GET /api/admin/risk-events | 管理端 | 审核高等级风险和逾期未处置事项 |
| GET /api/admin/fall-events | 管理端 | 审核跌倒候选事件和设备在线状态 |

# 6 家属端实施规划

家属端的价值不在于把聊天记录搬到网页上，而在于把“我该怎样关心”变成清楚、克制且可执行的行动。你负责的端应优先完成下列六个页面。

| 页面 | 用户要完成的事 | 必须依赖的后端数据 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 今日关怀 | 快速了解今天是否需要联系老人 | daily_insight risk_event emergency_event latest_action | 30 秒内能判断今天是否需行动 |
| 每日关怀报告 | 理解情绪 话题 正向事件和建议 | summary topics evidence_ids | 结论均有来源，显示 AI 非诊断提示 |
| 心境趋势 | 查看 7 天和 30 天个人变化 | mood_score baseline screening_results | 只对比个人基线，不做老人间排名 |
| 风险提醒 | 确认已联系或申请转介，处理求助与跌倒事件 | risk_events emergency_events fall_events actions contacts | 每项橙红风险和设备事件有处置状态与时限 |
| 陪伴计划 | 安排电话 探望和关怀话题 | plans reminders shared_topics | 可生成下一次联系待办 |
| 隐私与授权 | 核对可见范围和访问历史 | consents audit_logs | 可查看和解释当前数据可见范围 |

## 家属端默认展示策略

默认展示每日摘要、趋势、建议行动和已授权的风险片段。

完整聊天全文仅在老人单独授权后展示，并显示授权状态、访问原因和访问审计。

家属端不能修改量表得分、风险等级或原始聊天内容；只能提交关怀行动和补充观察。

## 硬件结合与防跌倒后续路线

硬件不应改变核心平台的数据和授权模型，而应作为老人端的一个可信入口。建议第一版硬件采用 Android 触控一体机或平板形态：它更适合大字号触控、麦克风扬声器、微信客户端和远程维护。比赛阶段先以模拟设备接口验证流程，第二阶段再制作专属外壳、实体求助按键和设备管理能力。

| 能力 | 建议实现 | 隐私和验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 一键呼救 | 首页常驻实体或触控按键；长按 2 秒后给出 10 秒取消窗口，创建 emergency_event 并通知指定联系人 | 误触取消率、通知送达率、从按下到事件入库时延；不可只显示动画而未真实创建事件 |
| 微信视频联络 | 在老人已确认的联系人中选择，交接至设备上的微信客户端；不可直接发起时退化为打开联系人页面或电话 | 不采集或保存微信音视频内容；仅记录用户主动选择的联络请求与成功确认状态 |
| 防跌倒检测 | 摄像头在端侧进行姿态或动作识别，先生成候选事件；设备以语音和屏幕询问老人，超时未响应才升级通知 | 无日常人工实时观看；摄像头物理提示和一键关闭；事件片段单独授权、加密、限时保存 |
| 设备运维 | 设备注册、绑定、在线心跳、摄像头开关状态、远程版本管理和故障告警 | 设备密钥独立管理；设备离线和传感器失效必须在管理端可见 |

# 7 分工与基础 MVP 计划

| 阶段 | 主要交付 | 主责 | 需要协同 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 产品范围 关系绑定 授权模型 数据字典 风险分级 | 产品与后端 | 三端负责人 心理专业顾问 |
| 第 2 周 | 认证 关系 授权 会话 基础数据库 API Mock 一键呼救事件 | 后端 | 三端前端 |
| 第 3 周 | 老人端文字陪伴 MVP 陪伴 Agent 安全规则 | 老人端与模型组 | 后端 |
| 第 4 周 | 语音链路 标准量表 每日分析 Agent 风险融合 | 模型组与后端 | 老人端 家属端 |
| 第 5 周 | 家属端六页面 首次联调 风险行动闭环与视频联络交接 | 家属端负责人 | 后端 模型组 |
| 第 6 周 | 管理端 风险复核 审计 权限配置 设备事件 Mock | 管理端负责人 | 后端 |
| 第 7 周 | 合成案例评测 安全测试 适老可用性测试 | 测试与全组 | 心理专业顾问 |
| 第 8 周 | 比赛演示 数据看板 技术报告和答辩脚本 | 全组 | 产品负责人 |

## 跨端同步节奏

每周一次 45 分钟技术同步：接口变更、数据字段、模型版本、风险规则和阻塞项。

接口采用 OpenAPI 文档管理；前端先基于 Mock 数据开发，接口冻结后进行联调。

风险等级和授权范围只能由后端统一定义，三端不允许各自解释或复制判断逻辑。

每次模型提示词、模型版本和风险规则变更均要登记版本，保证比赛演示可复现。

## 第二阶段 四周硬件计划

| 阶段 | 主要交付 | 主责 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 9 周 | Android 触控终端选型 专属外壳和实体求助键原型 设备注册协议 | 嵌入式与老人端 | 硬件预算 设备形态决策 |
| 第 10 周 | 设备网关 心跳 一键呼救真机闭环 微信交接可行性验证 | 嵌入式与后端 | 目标设备 微信客户端能力 |
| 第 11 周 | 端侧防跌倒候选检测 确认交互 管理端事件复核 | 算法 嵌入式 管理端 | 摄像头授权 合成测试场景 |
| 第 12 周 | 小范围试用 误报漏报评测 隐私复核 故障演练 | 测试与全组 | 老人和家属知情授权 |

# 8 安全 合规与验收标准

本项目处理的聊天、心理筛查和健康相关信息具有高敏感性。合规设计不是附加功能，而是决定家属端能否安全成立的产品前提。

| 要求 | 技术措施 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 单独授权 | 按聊天保存 分析 家属摘要 原文片段 全文和训练分别记录授权 | 撤回后接口立即拒绝相应数据访问 |
| 最小化访问 | 家属接口默认不返回原文；服务端按关系和 scope 过滤 | 无授权账号调用返回 403 或脱敏结果 |
| 数据安全 | 传输加密 静态加密 分环境密钥 权限最小化 | 安全扫描和越权测试通过 |
| 访问审计 | 记录谁在何时因何事查看哪些敏感数据 | 可按老人导出访问历史 |
| 危机处置 | 红色规则独立于大模型，一键呼救与跌倒事件均有联系人、升级时限和人工确认状态 | 全部合成红色和设备事件案例进入应急流程 |
| 视频最小化 | 端侧优先识别候选跌倒，原始画面默认不出设备；事件片段单独授权与限时删除 | 关闭摄像头后不再上报画面；无授权账号不能读取事件片段 |
| 模型可靠性 | 分析输出必须满足 JSON Schema 并附证据 ID | 结构化输出有效率和人工抽检达标 |
| 适老体验 | 大字号 高对比 语音优先 可重复播放 清晰退出 | 完成任务的可用性测试通过 |

## 评测指标

陪伴端：首句响应时间、语音转写错误率、会话中断恢复率、适老任务完成率。

紧急联络：按下呼救键至事件入库时延、通知送达率、人工确认时延、误触取消率、视频联络交接成功率。

分析端：合成与脱敏案例上的危机召回率、黄色橙色误报率、证据可追溯率、JSON 有效率。

家属端：从打开首页到完成“已联系”记录的操作时长、趋势理解正确率、授权状态理解正确率。

设备安全：候选跌倒召回率、误报率、老人确认交互成功率、设备在线率、摄像头关闭生效率。

系统级：越权访问拦截率、授权撤回生效时延、风险处置闭环率、审计日志完整率。

# 9 开源参考与复用边界

本项目代码仓库：JosephHu04/hearttrace-silverage

| 项目 | 可参考内容 | 复用边界 |
| --- | --- | --- |
| Open LLM Vtuber | 实时语音 对话打断 多模型适配 | 参考语音链路，不复制界面、角色或 Live2D 资产 |
| SoulChat | 中文多轮共情与倾听式回复研究 | 参考方法和数据结构，需重新评估模型与数据许可 |
| Twinr | 适老设备 记忆 主动陪伴 照护者后台 | 参考系统拆分，不直接引入实验性硬件能力 |
| FunASR 和 CosyVoice | 流式 ASR VAD TTS | 单独核对每个模型权重许可与性能 |
| Mem0 | 长期记忆提取和检索模式 | 仅保存用户允许记住的事实，不把原始私密聊天长期向量化 |

开源代码只能作为工程和研究参考。任何模型权重、数据集、声音、形象资产和第三方接口均需在引入前单独核对许可证、隐私条款和商业使用限制。

# 10 同步时必须确认的决策

老人端首发形态：网页 PWA、Android 平板，还是带实体呼救键的触控一体机。

微信视频联络在目标设备上到底采用何种交接方式；是否具有合规可用的公开能力，失败时使用电话还是联系人页面。

防跌倒摄像头安装位置、端侧模型性能、保存策略、物理关闭方式和二次授权文案。

家属端是否允许查看全文；若允许，授权和审计的具体规则是什么。

红色事件的紧急联系人、通知方式、响应时限和人工值守责任人。

MVP 使用云端模型还是本地模型；是否具备 GPU、模型服务和语音算力。

心理专业顾问或指导教师如何参与风险规则、量表文案和案例评测。

比赛演示使用的全部样例必须为合成或取得明确授权的脱敏数据。

# 参考资料

中国健康老年人标准 WS T 802 2022：https://www.nhc.gov.cn/fzs/c100048/202211/ff72fed5f73c48838458fb353c99509d/files/1746697544163_41758.pdf

中华人民共和国个人信息保护法：https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html

人工智能拟人化互动服务管理暂行办法：https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm

WHO Ethics and governance of AI for health：https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

Open LLM Vtuber：https://github.com/Open-LLM-VTuber/Open-LLM-VTuber

SoulChat：https://github.com/scutcyr/SoulChat

Twinr：https://github.com/thom-heinrich/twinr

FunASR：https://github.com/modelscope/FunASR

CosyVoice：https://github.com/QwenAudio/CosyVoice

Mem0：https://github.com/mem0ai/mem0